Definición de Proyecto APT

CRM Easy Office

Integrantes: Diego Navarrete, Andrés Fernández, Dunkan Hernández

Docente: Fabián Alcántara Guajardo

Asignatura: Capstone

Sede: San Bernardo

ÍNDICE

1. RESUMEN	3

2. ANTECEDENTES PERSONALES	3

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT	3

4. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO	4

4.1 Relevancia del proyecto y su impacto en el campo laboral	4

4.2 Descripción del Proyecto APT	4

4.3 Relación con las competencias del perfil de egreso	5

4.4 Relación con los intereses profesionales	5

4.5 Factibilidad del proyecto	5

5. Objetivos del proyecto	6

6. Stakeholders	7

7. Alcance del MVP	7

8. Restricciones	7

9. Metodología	8

10. Plan de Trabajo	8

11. Evidencias	9

12. Definition of Done	10

13. Conclusiones	10

14. Reflexión	11

# 1. RESUMEN

Easy Office es una empresa dedicada a ayudar a emprendedores a formalizar sus negocios, ofreciendo servicios como domicilio tributario, contabilidad, firma electrónica y creación de empresas.

Hoy, gran parte de sus procesos documentales (contratos, autorizaciones de domicilio tributario y otros trámites) se gestionan de forma manual, lo que limita su capacidad de crecer sin aumentar personal.

Este proyecto propone el diseño y desarrollo de un CRM que automatice la generación, firma electrónica y entrega de los documentos de mayor volumen de Easy Office, partiendo por el contrato de prestación de servicios y la autorización de domicilio tributario. El sistema se construirá bajo un enfoque ágil (Scrum con Kanban), dado el tamaño pequeño del cliente y la naturaleza evolutiva de los requerimientos.

El resultado esperado es un MVP funcional, desplegado localmente, que reduzca la carga manual, mejore la trazabilidad y siente las bases para ampliar a otros tipos de documentos en el futuro.

# 2. ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre estudiante: Diego Navarrete, Andrés Fernández, Dunkan Hernández

Rut: 19.785.285-2, 15.417.074-K y 20.142.810-6

Carrera: Ingeniería en Informática (los 3 integrantes)

Sede: San Bernardo

# 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT

Nombre del proyecto: CRM Easy Office

Área de desempeño: Desarrollo de software y gestión de proyectos TI, con foco en digitalización de procesos documentales para pequeñas y medianas empresas.

# 4. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

## 4.1 Relevancia del proyecto y su impacto en el campo laboral

Easy Office se dedica a formalizar emprendimientos y a gestionar toda la documentación que eso implica: creación de empresas, inicio de actividades, domicilio tributario, contratos, declaraciones juradas. Hoy ese trabajo se hace a mano: alguien rellena un contrato, lo sube a la plataforma de firma electrónica, lo descarga una vez firmado y se lo reenvía al cliente. Todo depende de que un agente esté disponible en ese momento, lo que genera esperas y le pone un techo a cuánto puede crecer la empresa sin contratar más gente.

Este proyecto tiene relevancia directa para el campo laboral de un Ingeniero en Informática porque aborda un problema que hoy enfrentan muchas pymes de servicios profesionales en Chile: la necesidad de digitalizar procesos documentales manuales para poder escalar. Automatizar la generación de documentos, integrarse con plataformas de firma electrónica externas vía API, y diseñar sistemas con roles y permisos diferenciados son tareas que se repiten constantemente en el mercado laboral de desarrollo de software para pymes. Trabajar en este proyecto entrega experiencia real en levantamiento de requerimientos con un cliente sin conocimientos técnicos, en integración de servicios externos, y en el diseño de una solución que debe ser simple de usar y viable de mantener por una empresa pequeña, habilidades directamente transferibles a cualquier trabajo futuro en desarrollo de software o consultoría TI.

## 4.2 Descripción del Proyecto APT

La idea es automatizar la generación, firma y entrega de documentos de Easy Office, partiendo por los dos con más flujo: el contrato de prestación de servicios y la autorización de domicilio tributario. El CRM debe registrar los datos de cada cliente, generar ambos documentos a partir de esa información, enviarlos a la plataforma de firma electrónica que la empresa ya usa, y dejar registro del estado de cada trámite, con perfiles de acceso distintos para agentes y administradores.

## 4.3 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto pone en práctica directamente cuatro competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática:

- Ingeniería de requisitos: se aplica en el levantamiento de información realizado junto a Easy Office como cliente real, incluyendo la reunión inicial donde se definió el problema, los objetivos y el alcance del MVP.

- Diseño y generación de soluciones de software: se aplica al traducir ese levantamiento en la arquitectura, el modelo de datos y las funcionalidades concretas del CRM.

- Bases de datos relacionales y no relacionales: se aplica en el modelamiento de la información de clientes y el historial de trámites asociados a cada uno.

- Evaluación y gestión de proyectos: se aplica en la planificación del trabajo en equipo bajo Scrum, la definición de sprints, y el seguimiento del avance junto al cliente.

Estas competencias son necesarias porque el proyecto exige levantar requerimientos con un cliente sin conocimientos técnicos, diseñar una solución que realmente funcione dentro de ese contexto, y gestionar el desarrollo dentro de un plazo acotado por el calendario académico.

## 4.4 Relación con los intereses profesionales

Diego Navarrete: Mi interés está centrado en el desarrollo de software y en las automatizaciones, más que en la gestión de personas o de proyectos. En este proyecto me tocó asumir el rol de líder y contacto directo con el cliente, lo cual es un reto para mi persona, ya que me exige traducir conversaciones de negocio en objetivos y en una arquitectura concreta, algo bastante distinto a lo que naturalmente más disfruto, que es el desarrollo técnico en sí.

Andrés Fernández: Mi interés está en la gestión de proyectos TI, particularmente en roles como Project Manager o Scrum Master, así como en el levantamiento y la documentación formal de requerimientos. En este proyecto asumo el rol de levantamiento documental, liderando el levantamiento de requerimientos con Easy Office, validando los criterios de aceptación de cada historia de usuario y consolidando la documentación formal del proyecto. Es exactamente el tipo de trabajo que me gustaría hacer a futuro, así que este proyecto me sirve como una instancia real de práctica en esa dirección.

Dunkan Hernández: Mi interés está en desarrollar soluciones y automatizaciones, y en asegurarme de que lo que se construye realmente funcione como se espera. En este proyecto asumo el rol de QA, definiendo y ejecutando el plan de pruebas del sistema, verificando que las funcionalidades construidas por el equipo cumplan los criterios de aceptación y entreguen información confiable antes de darlas por terminadas. Este proyecto me permite poner en práctica esa mirada de calidad sobre un sistema real, con un cliente real detrás.

## 4.5 Factibilidad del proyecto

El proyecto es factible dentro del ramo porque el alcance que acordamos con el cliente es acotado: partimos con dos documentos de alto flujo y dejamos el resto para etapas posteriores.

- Tiempo: las 18 semanas del período académico calzan con este alcance reducido, distribuidas en tres fases (definición, desarrollo en sprints, y cierre).

- Materiales: se necesita básicamente un entorno de desarrollo, herramientas de diagramación, y un computador dedicado para el despliegue local mediante Docker, sin infraestructura adicional compleja.

- Factores externos favorables: Easy Office ya cuenta con un proveedor de firma electrónica con integración vía API disponible, lo que reduce bastante la incertidumbre técnica del proyecto.

- Factores externos que podrían dificultar el desarrollo: el cliente no maneja mucha tecnología, por lo que validar cada avance puede tomar más tiempo del esperado. Para abordar esto, se definieron reuniones bisemanales de seguimiento y se priorizó una interfaz simple y guiada.

# 5. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Digitalizar y automatizar la generación, firma y entrega de documentos de Easy Office con un CRM que reduzca errores, achique los tiempos de gestión y le dé a agentes y clientes una experiencia más rápida y simple.

Objetivos específicos

- Automatizar la generación del contrato de prestación de servicios y de la autorización de domicilio tributario a partir de los datos del cliente.

- Integrar el sistema con la plataforma de firma electrónica avanzada que ya usa Easy Office, incluyendo firma desatendida cuando corresponda.

- Diseñar un modelo de datos que guarde la información de clientes y el historial de trámites de cada uno.

- Definir perfiles de acceso distintos para agentes y administradores, con registro de las acciones que cada uno realiza.

- Entregar una primera versión funcional del sistema, desplegada en un entorno local, que sirva de base para sumar más documentos más adelante.

# 6. Stakeholders

Natanael Escobar y Marco Escobar, socios de Easy Office, participan directamente en las reuniones de levantamiento y son quienes toman las decisiones sobre el proyecto. Marco lidera principalmente la parte comercial y de atención a clientes, mientras que Natanael administra la carga operativa de los agentes.

Los agentes de Easy Office (tres personas actualmente) son usuarios directos del sistema, encargados de ingresar datos de clientes y ejecutar los trámites. Los clientes finales de Easy Office interactúan con el sistema para completar sus datos y firmar documentos, sin contar con una cuenta administrativa.

Por parte del equipo de desarrollo, Diego Navarrete lidera el proyecto y es el contacto directo con el cliente, encargado del levantamiento de requerimientos y la planificación general. Andrés Fernández se enfoca mayormente en la documentación formal del proyecto. Dunkan Hernández apoya en pruebas y desarrollo. Aunque todos participamos en todo, estos son los roles principales que determinamos en base a lo que exige la metodología que utilizamos.

# 7. Alcance del MVP

La primera versión del sistema se enfoca exclusivamente en automatizar el proceso asociado a dos documentos de alto flujo, priorizados directamente por el cliente:

- Contrato de prestación de servicios entre Easy Office y el cliente.

- Autorización de uso de domicilio tributario, documento que se presenta ante el Servicio de Impuestos Internos.

El sistema permite registrar los datos del cliente, generar ambos documentos a partir de esa información, enviarlos a la plataforma de firma electrónica, y dejar registro del estado de cada trámite. Quedan fuera del alcance de esta primera versión la incorporación de otros tipos de documentos, la automatización completa de la creación de empresas, y la implementación de un chatbot de atención con inteligencia artificial.

# 8. Restricciones

- El cliente no cuenta con conocimientos técnicos avanzados, por lo que la interfaz debe ser simple y amigable.

- El despliegue inicial se realiza en un entorno local (computador dedicado, siempre encendido y conectado a internet), dejando abierta la posibilidad de escalar a la nube más adelante.

- El proyecto debe integrarse con la plataforma de firma electrónica ya contratada por el cliente, sin capacidad de sustituir ese proveedor.

- El plazo de desarrollo está acotado por el calendario académico (cierre estimado entre septiembre y octubre), lo que exige mantener el alcance reducido del MVP.

# 9. Metodología

El proyecto se trabaja bajo un marco ágil, con Scrum como base y un tablero Kanban para ordenar las tareas del día a día. Elegimos este enfoque porque Easy Office es una empresa chica, sin área de TI propia, y porque en la primera reunión el cliente confirmó que varios detalles del alcance se van a ir afinando a medida que avancemos.

El trabajo se organiza en sprints de aproximadamente dos semanas. Cada uno parte con historias de usuario priorizadas desde el Product Backlog, y cierra con una instancia de revisión del incremento construido. Para el seguimiento con el cliente, se acordaron reuniones cada dos semanas para mostrar avances, más un chat de Teams para resolver dudas puntuales entre una reunión y otra.

Funciones del equipo: Diego Navarrete lidera el proyecto y es el contacto directo con el cliente. Andrés Fernández se enfoca en la documentación formal y las evidencias que pide la asignatura. Dunkan Hernández apoya en pruebas y desarrollo. Las tareas de desarrollo se reparten entre los tres durante la planificación de cada sprint.

# 10. Plan de Trabajo

El siguiente plan de trabajo distribuye las actividades del proyecto en las tres fases del calendario académico.

| Fase | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Definición del proyecto | Levantamiento inicial del problema, objetivos y alcance junto a Easy Office. | Reuniones, formularios de levantamiento | Semanas 1-2 | Diego Navarrete |
| Fase 1 | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas y recopilación de información funcional y no funcional con el cliente. | Guías de entrevista, actas de reunión | Semanas 2-4 | Diego Navarrete |
| Fase 1 | Análisis y priorización de backlog | Ordenar los requerimientos en historias de usuario y definir el backlog inicial. | Tablero Kanban/Scrum | Semanas 4-5 | Diego Navarrete, Andrés Fernández |
| Fase 2 | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Definir arquitectura del sistema y modelo de datos. | Herramientas de diagramación | Semanas 5-6 | Dunkan Hernández |
| Fase 2 | Diseño inicial de mockups | Bocetos de las pantallas principales del CRM (módulo de clientes, generación de documentos) para validar la experiencia de usuario antes de programar. | Herramientas de diseño (Figma, Canva, etc.) | Semanas 5-6 | Andrés Fernández |
| Fase 2 | Desarrollo de sprints | Construcción incremental del CRM, priorizando el backlog. | Entorno de desarrollo, GitHub | Semanas 6-14 | Diego Navarrete, Dunkan Hernández |
| Fase 2 | Pruebas | Pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad. | Frameworks de testing | Continuo | Dunkan Hernández |
| Fase 3 | Integración y despliegue | Empaquetado con Docker y preparación del entorno. | Docker, docker-compose | Semanas 15-16 | Dunkan Hernández |
| Fase 3 | Cierre y documentación final | Consolidación de evidencias y documento de cierre. | Repositorio GitHub | Semanas 17-18 | Andrés Fernández |

# 11. Evidencias

A continuación, se detallan las evidencias que se entregarán durante el proyecto.

| Tipo | Evidencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Inicio de Proyecto | Problema, objetivos, stakeholders, alcance del MVP, restricciones y justificación de la solución. |
| Avance | Product Backlog priorizado | Historias de usuario obtenidas del levantamiento con el cliente. |
| Avance | Documento de diseño | Arquitectura, modelo de datos, diagramas UML y diseño Docker. |
| Avance | Definition of Done | Criterios de aceptación a nivel de historia e incremento, incluyendo despliegue. |
| Final | Plan de pruebas + evidencias | Casos de prueba y resultados por sprint. |
| Final | Manual técnico / despliegue | Instalación, Docker Compose y variables de entorno. |
| Final | Documento de cierre | Incluye la sección de innovación del proyecto. |

# 12. Definition of Done

Una historia de usuario se considera terminada cuando: el código implementa completamente los criterios de aceptación y fue probado manualmente en un entorno local; sigue las convenciones de código acordadas por el equipo; cuenta con pruebas unitarias para la lógica crítica (validación de RUT, generación de datos del contrato, integración con la firma electrónica); está mergeado a la rama principal sin conflictos; y, si afecta un trámite, el estado de este se actualiza correctamente en el sistema. A nivel de incremento, se suma que la aplicación levante correctamente vía docker-compose, que las variables de entorno estén documentadas en un archivo de ejemplo, y que el flujo completo (registro de cliente > generación de documentos > envío a firma > actualización de estado) funcione de principio a fin.

# 13. Conclusiones

Diego Navarrete: Definir este proyecto dejó claro que el problema de Easy Office no era falta de tecnología, sino falta de tiempo para hacer las cosas de otra forma: todo el flujo documental funcionaba, pero dependía por completo de que alguien estuviera disponible para tramitarlo a mano.

Priorizar el contrato de prestación de servicios y la autorización de domicilio tributario como punto de partida fue clave para mantener el proyecto acotado a algo realizable en el plazo del ramo, en vez de intentar abarcar los cuarenta y tantos documentos que maneja la empresa. El levantamiento con el cliente también confirmó que trabajar con Scrum era la decisión correcta: varios detalles del alcance se terminaron de aclarar recién en la reunión, y un marco más rígido nos habría obligado a cerrar supuestos antes de tener la información real.

Andrés Fernández: Definir este proyecto confirmó que mi perfil está orientado a la gestión de proyectos y al levantamiento de requerimientos como al desarrollo. Coordinar el levantamiento con Easy Office y estructurar la documentación del proyecto fue la parte que más disfruté de esta fase, lo que reafirma mi interés en seguir el camino de Project Manager o Scrum Master. El principal desafío hacia adelante será mantener esa documentación al día a medida que el equipo avance en los sprints de desarrollo.

Dunkan Hernández: Definir este proyecto me permitió confirmar que me interesa el aseguramiento de calidad tanto como el desarrollo en sí: no basta con que una funcionalidad esté construida, tiene que estar probada y funcionar de forma confiable. El alcance acotado a dos documentos de alto flujo hace que sea razonable pensar en pruebas serias (unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad) dentro del plazo del ramo, en vez de dejarlas para el final. El principal desafío hacia adelante será mantener las pruebas al día sprint a sprint, y no acumularlas para el cierre del proyecto.

# 14. Reflexión

Diego Navarrete: Trabajar en la definición inicial de este proyecto me hizo dar cuenta de que gran parte del valor de un proyecto de software se decide antes de escribir una sola línea de código. Reunirme con el cliente, sin conocimientos técnicos, me obligó a traducir una necesidad de negocio poco clara en un alcance concreto y construible. Lo que más me costó fue el rol de liderazgo: no es algo que busque naturalmente, prefiero por lejos meterme de lleno en el desarrollo y en automatizar procesos antes que coordinar personas o tomar decisiones de negocio.

Aun así, esta primera fase me sirvió para practicar algo que probablemente me vuelva a tocar en futuros proyectos, y me deja más claro que mi interés real está en construir la solución técnica, no en liderarla.

Andrés Fernández: Esta primera fase me dejó claro que gran parte de mi aporte al equipo es asegurarme de que entendamos bien lo que el cliente necesita antes de construirlo. Trabajar directamente con Easy Office, en vez de asumir sus necesidades, me hizo valorar la importancia de un buen levantamiento de requerimientos. De cara a las siguientes fases, quiero enfocarme en mantener la documentación ordenada y en validar tempranamente los criterios de aceptación de cada historia de usuario, para que el aseguramiento de calidad no dependa solo de Duncan al final del proyecto.

Dunkan Hernández: Esta primera fase me hizo pensar en la calidad no como una etapa final, sino como algo que hay que ir verificando desde el principio. Ver de cerca el problema real de Easy Office procesos que dependen completamente de que alguien esté disponible para tramitarlos a mano me deja claro que las pruebas que haga durante el proyecto no son solo un trámite académico, sino lo que realmente va a determinar si el sistema es confiable para un cliente real. De cara a los siguientes sprints, quiero definir junto al equipo un Definition of Done que incluya pruebas desde el primer sprint, no solo al final.