## Slide 1
PROYECTO CAPSTONE
CRM Easy Office
Automatizar hoy para escalar mañana
Diego Navarrete
Andrés Fernández
Dunkan Hernández
Docente: Fabián Alcántara Guajardo
Ingeniería en Informática · Sede San Bernardo
Septiembre 2026

## Slide 2
¿Por qué este proyecto?
Relevancia, competencias y motivación profesional del equipo.
1
Relevancia laboral
Un CRM que automatiza documentos y firma electrónica es exactamente el tipo de proyecto que hoy piden empresas de servicios profesionales, contables y legales que buscan digitalizarse. Da experiencia real en levantamiento con cliente, integración de APIs externas y diseño de sistemas para pymes.
2
Competencias del perfil de egreso
Ingeniería de requisitos, aplicada en el levantamiento con Easy Office. Diseño y generación de soluciones de software, en la arquitectura del CRM. Bases de datos, en el modelo de clientes y trámites. Evaluación y gestión de proyectos, en la planificación de los Sprint.
3
Intereses profesionales
Diego: Me interesa el desarrollo de software y la automatización de procesos, más que liderar o coordinar personas. En este proyecto me tocó asumir el rol de contacto con el cliente, lo que fue un desafío distinto a lo que naturalmente disfruto hacer. Andrés: Me motivan el análisis de requisitos y la gestión de proyectos y calidad; lidero el levantamiento con Easy Office y valido que la solución cumpla lo acordado con el cliente. Dunkan: Me interesa desarrollar soluciones, optimizaciones y automatizaciones para diversas problemáticas que se presenten en el día a día laboral y disfruto de transformar datos dispersos en modelos claros y consultables, optimizando el funcionamiento, almacenamiento y rendimiento para así generar valor real a partir de decisiones informadas.
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
2

## Slide 3
¿Quién es Easy Office?
Centro de emprendimiento y red de oficinas equipadas que provee servicios digitales para la creación, activación y operación de trámites y emprendimientos 100% digitales: domicilio tributario, contabilidad, firmas electrónicas y creación de empresas.
Casa Matriz: Región de Valparaíso · Sucursal: Región Metropolitana
Fuente: easyoffice.cl
5.000+
Emprendimientos
exitosos
15+
Años de
experiencia
Servicios: domicilio tributario · contabilidad y tributaria · firmas electrónicas · creación de empresas · rebaja tributaria
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
3

## Slide 4
El problema: operación 100% manual
1
Procesos manuales
Venta y seguimiento se gestionan por WhatsApp, sin flujo digital único.
2
Sin trazabilidad
No hay registro de qué ejecutivo realizó qué acción ni cuándo.
3
Sin seguridad en los datos
Información de clientes sin control de acceso ni respaldo centralizado.
4
Cobranza y venta manual
Proceso de cobro y firma poco integrados; limita la escalabilidad.
→
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
4
→
→

## Slide 5
Objetivos del proyecto
Diseñar e implementar un ecosistema digital (CRM) que centralice la gestión de clientes de Easy Office y automatice la venta, la generación y firma electrónica de documentos, y el seguimiento operativo.
Automatizar la generación y firma electrónica del contrato de prestación de servicios y su autorización de domicilio tributario.
Centralizar la información de clientes en una base de datos única y accesible para el equipo operativo.
Registrar la trazabilidad de cada gestión realizada por los ejecutivos.
Diferenciar roles y permisos de acceso (administrador / operador).
Entregar un MVP funcional desplegable en un servidor local (Docker).
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
5

## Slide 6
Alcance del MVP
Priorizado junto al cliente: el contrato y la autorización de domicilio tributario son los procesos de mayor flujo.
Incluido en el MVP
✓ Módulo de clientes centralizado
✓ Contrato + autorización de domicilio tributario automatizados
✓ Firma electrónica integrada
✓ Trazabilidad de ejecutivo
✓ Roles y permisos (admin / operador)
✓ Despliegue en servidor local (Docker)
Próximos sprints
→ Ampliación a 10 documentos (declaraciones juradas, poderes, etc.)
→ Automatización completa de creación de empresa (requiere revisión legal caso a caso)
→ Chatbot / clasificación con IA para WhatsApp (fase futura; requiere número empresarial aprobado por Meta - queda fuera del proyecto actual)
→ Migración a infraestructura Cloud (considerado para fase futura, queda fuera del proyecto actual)
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
6

## Slide 7
Prototipo inicial: flujo de compra
Del clic a la entrega del documento firmado, en 5 pasos.
1
Click
El cliente elige el servicio
→
2
Ingresar datos
Nombre, RUT, correo, teléfono
→
3
Pagar
Pago en línea seguro
→
4
Generar documento
Contrato / autorización generados automáticamente
→
5
Documento firmado
Firma electrónica y entrega inmediata
Prioridad confirmada por el cliente: contrato + autorización de domicilio tributario (mayor flujo).
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
7

## Slide 8
Metodología de trabajo
Trabajamos con Scrum: entregas incrementales cada sprint, validadas directamente con el cliente.
Diego Navarrete
Product Owner
Desarrollo Backend
Coordina al equipo, es el punto de contacto con el cliente y desarrolla la lógica de negocio y la API, construye la interfaz del CRM y del e-commerce de compra/firma de documentos.
Andrés Fernández
Scrum Master
Valida criterios de aceptación y consolida la documentación formal.
Dunkan Hernández
Developer (QA) – Frontend
Define y ejecuta el plan de pruebas.
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
8

## Slide 9
Plan de trabajo
18 semanas del período académico, organizadas en 3 fases y 4 sprints de desarrollo.
Fase 1 · Definición
S1 – S4
Fase 2 · Desarrollo (4 sprints)
S5 – S16
Fase 3 · Cierre
S17 – S18
Sprint 1
S5–S7
Mockups + clientes + backend base
Hito: base de datos de clientes operativa.
Sprint 2
S8–S10
Contrato + firma electrónica
Hito: contrato firmable de extremo a extremo.
Sprint 3
S11–S13
Trazabilidad + roles
Hito: acceso diferenciado admin/operador funcionando.
Sprint 4
S14–S16
Pruebas + Docker + manual técnico
Hito: MVP desplegado y documentado.
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
9

## Slide 10
Factibilidad y plan de recursos
El proyecto es viable dentro del plazo del ramo, con riesgos identificados y mitigados.
1
Tiempo
18 semanas del período académico, alineadas con el alcance acotado del MVP (2 documentos priorizados).
2
Recursos
Entorno de desarrollo, computador dedicado para despliegue local (Docker), y acceso a la plataforma de firma electrónica del cliente.
3
Facilitadores
Easy Office ya cuenta con proveedor de firma electrónica con integración vía API disponible, lo que reduce la incertidumbre técnica.
4
Obstaculizadores y mitigación
El cliente no maneja mucha tecnología: se mitiga con reuniones bisemanales y una interfaz simple y guiada.
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
10

## Slide 11
Innovación
Qué problema resuelve, qué diferencia a la solución y qué valor agrega.
1
¿Qué problema resuelve?
Hoy la venta y el seguimiento de los servicios de Easy Office (domicilio tributario, firma electrónica, contabilidad) se gestionan por WhatsApp: sin flujo digital único, sin trazabilidad de qué ejecutivo hizo qué gestión, y sin una base de datos centralizada de clientes.
2
¿Qué la hace diferente?
En el mercado, los proveedores de domicilio tributario o firma electrónica suelen resolver un solo trámite de forma aislada. Easy Office ya ofrece varios servicios relacionados, pero hoy los gestiona por separado y a mano vía WhatsApp. El CRM los centraliza en un mismo flujo y una misma base de datos por cliente, con trazabilidad por ejecutivo, lista para escalar a los demás trámites manuales.
3
¿Qué valor agrega?
Documento firmado en minutos en vez de gestión manual por WhatsApp; trazabilidad de cada gestión por ejecutivo; datos centralizados; y una base (roles, clientes) lista para escalar a los demás documentos que hoy son 100% manuales.
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
11

## Slide 12
Evidencias del proyecto
Documentos que respaldan el avance y el cierre del proyecto, exigidos por la asignatura para el enfoque ágil.
Documento de Inicio de Proyecto - problema, objetivos, stakeholders, alcance del MVP y restricciones.
Product Backlog priorizado - historias de usuario obtenidas del levantamiento con el cliente.
Documento de diseño - arquitectura, modelo de datos, diagramas UML y diseño Docker.
Definition of Done - criterios de aceptación a nivel de historia e incremento, incluyendo despliegue.
Plan de pruebas + evidencias - casos de prueba y resultados por sprint.
Manual técnico / despliegue - instalación, Docker Compose y variables de entorno.
Documento de cierre - incluye la sección de innovación del proyecto.
CRM Easy Office · Capstone PTY4614-001V
12

## Slide 13
Automatizar hoy para escalar mañana
Gracias por su atención - preguntas y comentarios
Diego Navarrete · Andrés Fernández · Dunkan Hernández